

(Проект)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

**КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА**

**НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(второго созыва)

**РЕШЕНИЕ**

\_\_.\_\_. 201\_р.п. Колывань№\_\_\_

О готовности объектов

ЖКХ и социальной сферы к работе

В осенне-зимний период 2021-2022 г.

в Колыванском районе

На основании постановления администрации Колыванского района Новосибирской области от 31.05.2021 г. № 239-а «О мероприятиях по подготовке объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы в Колыванском районе Новосибирской области к работе в отопительный период 2021/2022 годов», приказа министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», в соответствии с Решением Совета депутатов от 24.12.2020 г. № 29 «О плане работы Совета депутатов Колыванского района Новосибирской области», заслушав и обсудив информацию о ходе готовности объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы к работе в отопительном периоде 2021/2022 г.г. на территории Колыванского района, Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Информацию «О готовности объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2021-2022 г. в Колыванском районе» принять к сведению.

2.Администрации Колыванского района обеспечить контроль за поставкой в Колыванский район необходимого количества угля, в течение всего отопительного периода.

3.Данное решение направить Главе Колыванского района для подписания и опубликования в периодическом печатном издании органов местного самоуправления Колыванского района «Колыванский вестник».

5.Контроль за исполнением решения возложить на заместителя Главы а Колыванского района Новосибирской области (Быкова С.В.) и постоянную депутатскую комиссию по промышленности, транспорту, ЖКХ, связи, дорожному хозяйству Совета депутатов Колыванского района Новосибирской области (Румынский С.А.)

Председатель Совета депутатов Глава Колыванского района

Колыванского района Новосибирской области

Новосибирской области

И.М. Вепрева Е.Г. Артюхов

Приложение

к решению

Совета депутатов

Колыванского района

Новосибирской области

от \_\_.\_\_.201\_г № \_\_\_

Подготовка к отопительному периоду 2021/2022 гг.осуществлялась на основании постановления администрации Колыванского района Новосибирской области от 31.05.2021 г. № 239-а «О мероприятиях по подготовке объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы в Колыванском районе Новосибирской области к работе в отопительный период 2021/2022 годов» и постановления главы рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области.

Потребность топлива на отопительный период 2018/2019 г. составляет 5390,0 тонн. К началу отопительного периода запас составил 3200 тонн. Остаток топлива по состоянию на 01.11.2021 г – 2583,0 тонн (111 суток).

В настоящий момент работы по подготовке к зиме на объектах жилищно-коммунального хозяйства завершены. Так же завершены работы по подготовке к отопительному периоду объектов социально-культурной сферы.

Колыванский район и рабочий поселок Колывань получили паспорта готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг. в Сибирском управлении Ростехнадзора

В 2021 году при финансовой поддержке Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области реализован проект «Реконструкция водопроводных сетей в с. Соколово Колыванского района Новосибирской области. 1 этап». Выполнена реконструкция 1,9 км водопроводных трасс в с. Соколово.

В 2021 году в рамках подпрограммы «Безопасность ЖКХ» Государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» и из резервного фонда Новосибирской области на реализацию мероприятий по организации функционирования систем жизнеобеспечения и подготовку объектов к работе в отопительный период 2021/2022 г. выделены средства в сумме - 41 641,2 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета - 548,3 тыс. руб... Средства субсидии были израсходованы

- на погашение кредиторской задолженности за использованные топливно-энергетические ресурсы (уголь, электроэнергия, природный газ);

- на создание нормативного запаса топлива.

В 2021 году в рамках подпрограммы «Безопасность ЖКХ Государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения выделены средства в сумме - 6 789,1 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 115,5 тыс. руб.. За счет средств субсидии выполнены следующие мероприятия:

-замена котла в котельной с. Новотырышкино;

-замена котла в котельной с. Скала;

-замена котла и дымососа в котельной с. Боярка;

-замена участка теплотрассы в с. Боярка;

-замена глубинных насосов и частотного преобразователя на скважинах с. Соколово;

-замена теплообменника и насоса в котельной с. Соколово;

-ремонт водозаборной скважины в с. Пономаревка.

В настоящее время отопительный период 2021/2022 года на территории Колыванского района проходит в штатном режиме.