Отчет

инвестиционного уполномоченного Колыванского района Новосибирской области

I квартал 2019 года

(отчетный период)

1. Реализуемые инвестиционные проекты

| Инициатор проекта | Наименование проекта | Сфера реализации проекта | Период реализации проекта | Место расположения проекта | Стадия реализации проекта | Объем инвестиций, тыс. рублей |  |  |  | Социальная эффективность проекта (например: создание новых рабочих мест, шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | планируемый на весь срок реализации проекта | фактический |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | нарастающим итогом с начала отчетного года |  | нарастающим итогом с начала реализации проекта |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Реализуемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Администрация р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области | Станция химводоочистки (строительство) | Производст-венная, социальная | 2014-2019 гг. | Колыванский район, р.п. Колывань | В заверша-ющей стадии реализа-ции | 104459,5 |  | 0,0 | 99694,2 | Предоставление качествен-ных услуг в сфере ЖКХ, улучшение экологичес-кой ситуации, улучшение качества воды |
| ООО «Инд-Сибирь» | Птицекомплекс по промышленному производству и переработке 5000-10000 тонн мяса индейки живым весом в год (строительство) | Призводст-венная (сельское хозяйство, переработка продукции) | Начало 2017 г. | Колыванский район, р.п. Колывань | В стадии реализа-ции | 4163148,0 |  | 0,0 | 73594,0 | Создание 365 рабочих мест, предоставление населению продукции производи-мой непосредс-твенно в рамках проекта |
| КФХ «Успешное» | Семейная ферма по производству молока (реконструкция) | Произведст-венная (сельское хозяйство) | 2019 г. | Колыванский район, с.Скала | В стадии реализа-ции | 8847,0 |  | 1998,0 | 1998,0 | Создание 3-х рабочих мест |
| Администрация Колыванского района Новосибирской области, Министерство образования Новосибирской области | Здание муниципального бюджетного общеобразо-вательного учреждения "Новотырыш-кинская средняя общеобразо-вательная школа" (капитальный ремонт) | Социальная (образование) | 2018-2019 г. | Колыванский район, с.Новотырышки-но, ул. Ленина, д. 21 | В стадии реализа-ции | 102000,0 |  | 0,0 | 7857,0 | Улучшение качества предостав-ления обществе-нных услуг в сфере образова-ния |
| Администрация Колыванского района Новосибирской области, Департамент физкультуры и спорта Новосибирской области | Крытая хоккейная площадка | Физическая культура и спорт | 2019 г. | Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Советская, д.48а | В стадии реализации | 28000,0 |  | 12810,0 | 12810,0 | Улучшение культурно-бытовых условий населения, увеличение количества занимающих ся физической культурой и спортом |
| Планируемые к реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Колыванского района Новосибирской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области | Водопровод (строительство) | Производст-венная , социальная (водоснабже-ние) | 2019 г. | Колыванский район, с. Скала, ул. Калинина, ул. Мира, ул. Сельская, ул. Зеленая | Преди-нвести-ционная (подготовка ПСД) | 6000,0 |  | 0,0 | 0,0 | Предоста-вление качествен-ных услуг в сфере ЖКХ, улучшение экологи-ческой ситуации, улучшение качества воды |
| Администрация Колыванского района Новосибирской области, Департамент физкультуры и спорта Новосибирской области | Спортивный комплекс с игровым залом (строительство) | Социальная (Физическая культура и спорт) | Не определено | Колыванский район, р.п. Колывань | Пред-инвести-ционная | Не определено |  | 0,0 | 0,0 | Улучшение культурно-бытовых условий населения, создание дополнительных возможностей для занятия спортом |
| Администрация Колыванского района Новосибирской области, Министерство образования Новосибирской области | Здание муниципального бюджетного общеобразо-вательного учреждения "Боярская средняя общеобразо-вательная школа" (капитальный ремонт, замена деревянных окон на пластиковые) | Социальная (образование) | 2019 г. | Колыванский район, с. Боярка, ул. Мира, д. 20 | Предин-вестици-онная | 500,0 |  | 0,0 | 0,0 | Улучшение качества предостав-ления обществе-нных услуг в сфере образова-ния |
| Администрация Колыванского района Новосибирской области, Министерство образования Новосибирской области | Здание муниципального бюджетного общеобразо-вательного учреждения "Южинская основная школа" (капитальный ремонт кровли | Социальная (образование) | 2019 г. | Колыванский район, д. Южино, ул. Школьная, д. 20 | Предин-вестици-онная | 2950,0 |  | 0,0 | 0,0 | Улучшение качества предостав-ления обществе-нных услуг в сфере образова-ния |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Администрация Колыванского района Новосибирской области | Скважина водоснабжения (строительство) | Производст-венная, социальная | 2019 г. | Колыванский район, с. Пономаревка, ул. Береговая | Преди-нвести-ционная | 5500,0 |  | 0,0 | 0,0 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ, улучшение экологической ситуации, улучшение качества воды |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Администрация р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области | Реконструкция станции II подъема | Производст-венная , социальная | 2019 г. | Колыванский район, р.п. Колывань | Преди-нвести-ционная | 10600,0 |  | 0,0 | 0,0 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ, улучшение экологической ситуации, улучшение качества воды |
| Администрация Колыванского района Новосибирской области, Министерство образования Новосибирской области | Здание муниципального бюджетного общеобразо-вательного учреждения "Пономаревская средняя общеобразо-вательная школа" (капитальный ремонт, замена деревянных окон на пластиковые) | Социальная (образование) | 2019 г. | Колыванский район, с. Пономаревка, ул. Береговая, д. 40а | Пред-инвести-ционная | 530,0 |  | 0,0 | 0,0 | Улучшение качества предостав-ления обществе-нных услуг в сфере образова-ния |
| Администрация Колыванского района Новосибирской области, Министерство образования Новосибирской области | Здание муниципального бюджетного общеобразо-вательного учреждения "Скалинская средняя общеобразо-вательная школа" (капитальный ремонт, замена деревянных окон на пластиковые) | Социальная (образование) | 2019 г. | Колыванский район, с. Скала, ул. Калинина, д. 6 | Пред-инвести-ционная | 800,0 |  | 0,0 | 0,0 | Улучшение качества предостав-ления обществе-нных услуг в сфере образова-ния |
| Администрация Колыванского района Новосибирской области, Министерство образования Новосибирской области | Здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Колыванский детский сад № 1" (капитальный ремонт кровли) | Социальная (образование) | 2019 г. | Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Советская, д. 45 | Пред-инвести-ционная | 1100,0 |  | 0,0 | 0,0 | Улучшение качества предостав-ления обществе-нных услуг в сфере образова-ния |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Администрация р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов | Социальная (благоустройство) | 2019 г. | Колыванский район, р.п. Колывань | Пред-инвести-ционная | 4700,0 |  | 0,0 | 0,0 | Улучшение культурно-бытовых условий населения, создание комфорт-ных условий прожива-ния |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Администрация р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области | Благоустройство общественных пространств населенных пунктов | Социальная (благоустройство) | 2019 г. | Колыванский район, р.п. Колывань |  | 400,0 |  | 0,0 | 0,0 | Улучшение культурно-бытовых условий населения, создание комфорт-ных условий прожива-ния |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Администрация р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области | Благоустройство общественных пространств населенных пунктов | Социальная (благоустройство) | 2019 г. | Колыванский район, с. Скала | Пред-инвести-ционная | 2300,0 |  | 0,0 | 0,0 | Улучшение культурно-бытовых условий населения, создание комфорт-ных условий прожива-ния |
| Министерство здравоохранения НСО, ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» | Фельдшерско-акушерский пункт (строительство) | Социальная (здравоохранение) | 2019 г. | Колыванский район, с. Новотроицк | Предин-вестици-онная | 9800,0 |  | 0,0 | 0,0 | Улучшение качества предостав-ления обществе-нных услуг в сфере здравоох-ранения |
| Министерство здравоохранения НСО, ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» | Лечебно-диагностический корпус ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» (строительство) | Социальная (здравоохранение) | 2019-2021 гг. | Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Советская, д. 26 | Предин-вестици-онная | 73000,0 |  | 0,0 | 0,0 | Улучшение качества предостав-ления обществе-нных услуг в сфере здравоох-ранения |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Администрация р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области | Водопроводные сети (реконструк-ция, строительст-во) (ул.Овчинни-кова, ул.Ремеслен-ная, ул.Московс-кая, ул.Коммуни-стическая) | Производственная, социальная (водоснабже-ние) | 2019 г. | Колыванский район, МО Колывань | Предин-вестици-онная | Не определено |  | 0,0 | 0,0 | Предоста-вление качестве-нных услуг в сфере ЖКХ, улучшение экологиче-ской ситуации, улучшение качества воды |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Администрация р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области | Водопроводные сети (реконструк-ция, строительст-во) (ул. Коммуни-стическая, ул. М.Горького, ул. Калинина, ул.Ворошилова, ул. Некрасова, ул.Шоссейная) | Производственная, социальная (водоснабже-ние) | 2019 г. | Колыванский район, МО Колывань | Предин-вестици-онная | Не определено |  | 0,0 | 0,0 | Предоста-вление качестве-нных услуг в сфере ЖКХ, улучшение экологиче-ской ситуации, улучшение качества воды |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Администрация р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области | Водопроводные сети (реконструк-ция, строительст-во) (ул.К.Маркса, ул.Пролетарская, ул. О.Жилиной, ул.Советская, Революционный проспект, ул.Соловьева) | Производственная, социальная (водоснабже-ние) | 2019 г. | Колыванский район, МО Колывань | Предин-вестици-онная | Не определено |  | 0,0 | 0,0 | Предоста-вление качестве-нных услуг в сфере ЖКХ, улучшение экологиче-ской ситуации, улучшение качества воды |
| Администрация р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, | Капитальный ремонт дорог (ул. Коммуни-стическая, ул.Фрунзе, ул. Северная, ул. Ветеранов | Производственная (дорожное хозяйство) | 2019 г. | Колыванский район, МО Колывань | Предин-вестици-онная | 14770,0 |  | 0,0 | 0,0 | Предоста-вление качестве-нных услуг в сфере |
| Администрация Колыванского района Новосибирской области, Министерство образования Новосибирской области | Здание муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Колыванская детско-юношеская спортивная школа" (капитальный ремонт, замена деревянных окон на пластиковые | Социальная (образование) | 2019 г. | Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Карла Маркса, д. 64 | Пред-инвести-ционная | 1100,0 |  | 0,0 | 0,0 | Улучше-ние социаль-ной, экономии-ческой , экологи-ческой сферы жизнеде-ятельности |

Проблемы, возникающие при реализации инвестиционных проектов

| Наименование инвестиционного проекта | Проблема | Пути решения (действия инвестиционного уполномоченного) |
| --- | --- | --- |

2. Концессионные соглашения, соглашения о муниципально–частном партнерстве

(нарастающим итогом с начала отчетного года)

| Наименование муниципального района (городского округа, органа власти) | Наименование проекта | Уровень реализации | Сфера реализации | Отрасль реализации | Форма реализации проекта | Нормативное основание реализации проекта | Способ реализации проекта | Статус реализации проекта | Основание реализации проекта | Статус соглашения | Дата подписания соглашения | Публичный партнер | Частный партнер | Дата ввода объекта в эксплуатацию | Срок реализации проекта (лет) | Технико-экономические параметры проекта | Общий объем инвестиций в реализацию проекта (тыс. рублей) | Объем частных инвестиций в реализацию проекта (тыс. рублей) | Бюджетные обязательства (да/нет) | Объем бюджетных обязательств (тыс. рублей) | Иные условные бюджетные обязательства в проекте (да/нет) | Объем иных условных бюджетных обязательств в проекте (тыс. рублей) | Привлечение консультантов и советников (юридических лиц) для реализации проекта (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализуемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов

(за отчетный период)

| № | Инициатор обращения | Дата обращения | Цель обращения | Результат рассмотрения обращения | Действия инвестиционного уполномоченного | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП Глотов В.А. | 16.01.2019 | По вопросам оказания финансовой поддержки СМиСП | Дана информация о мерах муниципальной поддержки, сроках рассмотрения заявок на оказание финансовой помощи | Оказана консультация, даны разъяснения |  |
| 2 | ИП Уськова Е.В. | 28.01.2019 | По вопросам оказания финансовой поддержки СМиСП | Дана информация о мерах муниципальной поддержки, сроках рассмотрения заявок на оказание финансовой помощи | Оказана консультация, даны разъяснения |  |
| 3 | ООО "Кооппроизводст-венник" | 17.02.2019 | По вопросам оказания финансовой поддержки СМиСП | Дана информация о мерах муниципальной поддержки, сроках рассмотрения заявок на оказание финансовой помощи | Оказана консультация, даны разъяснения |  |

4. Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного

(за отчетный период)

| Ведение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования |  |
| --- | --- |
| Наименование раздела | Социально-экономическое развитие |
| Адрес раздела в сети «Интернет» | http://www.kolivan.nso.ru/page/35 |
| Контактные данные инвестиционного уполномоченного (да/нет) | да |
| План работы инвестиционного уполномоченного (да/нет) | да |
| Количество сообщений / публикаций в отчетном периоде | 9 |
| Темы сообщений / публикаций | 1.Постановление Главы Колыванского района Новосибирской области от 02.04.2019 №55 «О внесении изменений в постановление Главы Колыванского района Новосибирской области от 01.11.2012 № 1480»; 2.Постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области от 27.03.2019 №296-а «Об утверждении плана работы инвестиционного уполномоченного Колыванского района Новосибирской области на 2019 год; 3.Постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области от 02.04.2019 №319-а «О внесении изменений в постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области от 17.11.2017 № 1257-а»; 4.Постановление Главы Колыванского района Новосибирской области от 27.03.2019 №46 «Об утверждении плана работы Совета по инвестициям Колыванского района на 2019 год»; 5.Постановление Главы Колыванского района Новосибирской области от 01.11.2012 № 1480 «О Совете по инвестициям» (актуальная версия); 6.Меры поддержки инвесторов (актуальная версия). 7.План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Колыванском районе Новосибирской области; 8.Инвестиционный паспорт Колыванского района Новосибирской области; 9.Отчет инвестиционного уполномоченного Колыванского района Новосибирской области за 2018 г. |
| Наличие канала «прямой связи» (да/нет) | да |
| Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи» | 1 |
| Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования на различных публичных мероприятиях, в СМИ, издание печатной продукции |  |
| Количество публичных мероприятий с участием инвестиционного уполномоченного | 2 |
| Темы выступлений инвестиционного уполномоченного на публичных мероприятиях | - Об итогах социально-экономического развития Колыванского района Новосибирской области 2018 год; - О мерах государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Количество публикаций в печатных изданиях | 2 |
| Темы публикации | Газета «Трудовая Правда» 1.Многое зависит от совместной работы 2. Социальную, политическую и экономическую стабильность сохраним |
| Количество выступлений на телевидении, радио и др. | 0 |

5. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы по вопросам инвестиционного развития

(нарастающим итогом с начала отчетного года)

| № | Наименование нормативного правового акта | №, дата | Суть принятого нормативного правового акта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области «О внесении изменений в постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области от 17.11.2017 № 1257-а» | №319-а от 02.04.2019 | В целях приведения в соответствие с действующем законодательством и с учетом практической целесообразности внесено изменение в положение об инвестиционном уполномоченном Колыванского района Новосибирской области |
| 2 | Постановление Главы Колыванского района Новосибирской области от 02.04.2019 №55 «О внесении изменений в постановление Главы Колыванского района Новосибирской области от 01.11.2012 № 1480»; | № 55 от 02.04.2019 | В целях приведения в соответствие с действующем законодательством и с учетом практической целесообразности внесено изменение в положение о Совете по инвестициям Колыванского района Новосибирской области |

Инвестиционный уполномоченный

Колыванского района Новосибирской области	           Ж.В. Румынская