Отчет

инвестиционного уполномоченного Колыванского района Новосибирской области

III квартал 2019 года

(отчетный период)

1. Реализуемые инвестиционные проекты

| № п/п | Инициатор проекта | Наименование проекта | Сфера реализации проекта | Период реализации проекта | Место расположения проекта | Стадия реализации проекта | Объем инвестиций, тыс. рублей |  |  |  | Социальная эффективность проекта (например: создание новых рабочих мест, шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | планируемый на весь срок реализации проекта | фактический |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | нарастающим итогом с начала отчетного года |  | нарастающим итогом с начала реализации проекта |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Реализуемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Министерст-во жилищно-коммуналь-ного хозяйства и энергетики Новосибирс-кой области, Администрация р.п. Колывань Колыванско-го района Новосибирс-кой области | Станция химводоочистки (строительство) | Производст-венная, социальная | 2014-2019 гг. | Колыван-ский район, р.п. Колывань | В завершающей стадии реализации. Ведутся пуско-наладочные работы | 104459,5 |  | 0,0 | 99694,2 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ, улучшение экологической ситуации, улучшение качества воды |
| 2 | ООО «ИНД-СИБИРЬ» | Птицекомплекс по промышленному производству и переработке 15000 тонн мяса индейки живым весом в год (строительство) | Призводст-венная (сельское хозяйство, переработка продукции) | 2017-2022 гг. | Колыванс-кий район, р.п. Колывань | В стадии реализации | 4163148,0 |  | 0,0 | 98886,0 | Создание 365 рабочих мест, предоставление населению продукции производимой непосредс-твенно в рамках проекта |
| 3 | АО «Кудряшов-ское» | Свиноводческий комплекс | Призводст-венная (сельское хозяйство, переработка продукции) | 2018-2020 гг. | Колыванс-кий район | В стадии реализации | 3249774,0 |  | 59024,0 | 95619,0 | Создание 81 рабочего места |
| 4 | КФХ «Успешное» | Семейная ферма по производству молока (реконструкция) | Производст-венная (сельское хозяйство) | 2019 г. | Колыванс-кий район, с.Скала | Завершено | 8847,0 |  | 8847,0 | 8847,0 | Создание 3-х рабочих мест |
| 5 | Министерст-во жилищно-коммуналь-ного хозяйства и энергетики Новосибирс-кой области, Администрация р.п. Колывань Колыванско-го района Новосибирской области | Водопроводные сети (реконструкция, строительство) (ул.Овчинникова, ул.Ремесленная, ул.Московская, ул.Коммуни-стическая) | Производственная, социальная (водоснабже-ние) | 2019 г. | Колыванс-кий район, МО Колывань | В стадии реализации (выполнение 45%) | 11462,8 |  | 2453,8 | 2453,8 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ, улучшение экологической ситуации, улучшение качества воды |
| 6 | Администрация Колыванско-го района Новосибирс-кой области, Министерст-во образования Новосибирской области | Здание муниципального бюджетного общеобразо-вательного учреждения "Новотырыш-кинская средняя общеобразо-вательная школа" (капитальный ремонт) | Социальная (образование) | 2018-2019 г. | Колыванс-кий район, с.Новотырышкино, ул. Ленина, д. 21 | В стадии реализации | 102000,0 |  | 39959,9 | 46722,8 | Улучшение качества предоставления общественных услуг в сфере образования |
| 7 | Министерст-во жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирс-кой области, Администрация р.п. Колывань Колыванско-го района Новосибирс-кой области | Водопроводные сети (реконструкция, строительство) (ул. Коммуни-стическая, ул. М.Горького, ул. Калинина, ул.Ворошилова ул. Некрасова, ул.Шоссейная) (ул.К.Маркса, ул.Пролетарская, ул. О.Жилиной, ул.Советская, Революционный проспект, ул.Соловьева) | Производстве-нная, социальная (водоснабже-ние) | 2019 г. | Колыванс-кий район, МО Колывань | В стадии реализации (выполнение 45%) | 35350,8,1 |  | 12018,6 | 12018,6 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ, улучшение экологической ситуации, улучшение качества воды |
| 8 | Администрация Колыванско-го района Новосибирс-кой области, Департамент физкультуры и спорта Новосибирс-кой области | Универсальный спортивный комплекс (строительство) | Социальная (Физическая культура и спорт) | 2019 г. | Колыванский район, р.п. Колывань, ул.Советс-кая, д.48а | В стадии реализации | 38687,6 |  | 30497,8 | 30497,8 | Улучшение культурно-бытовых условий населения, увеличение количества занимающих- ся физической культурой и спортом |
| 9 | ООО «Сибирский» | Селекционно-семеноводческий центр по производству семян мощностью 20000 тонн (строительство) | Производственная (Сельское хозяйство) | 2019-2020 гг. | Колыван-ский район, с. Новотыры-шкино | В стадии реализации | 325000,0 |  | 72240,0 | 72240,0 | Создание дополнительных рабочий мест Создание базы гибридов семян, приспособлен-ные под конкретные климатические условия |
| 10 | Администрация р.п. Колывань Колыванс-кого района Новосибирс-кой области, Министерст-во транспорта и дорожного хозяйства Новосибирс-кой области | Капитальный ремонт дорог (ул. Коммуни-стическая, ул.Фрунзе, ул. Северная, ул. Ветеранов) | Производственная (дорожное хозяйство) | 2019 г. | Колыванский район, МО Колывань | В стадии реализации (в т.ч.: ул. Коммунистическая; ул. Фрунзе – работы выполнены, оплата не произведена ул. Северная,ул. Ветеранов работы выполнены, оплачено 100% | 14637,3 |  | 1953,8 | 2572,9 | Содержание и ремонт дорог, их обустройство в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшение технологическо-го и эксплуатацион-ного состояния, повышение качества содержания |
| 11 | Администрация р.п. Колывань Колыван-ского района Новосибирс-кой области, Министерст-во транспорта и дорожного хозяйства Новосибир-ской области | Капитальный ремонт дороги по ул. Гоголя | Производстве-нная (дорожное хозяйство) | 2019 г. | Колыванс-кий район, МО Колывань | Выполнение завершено, оплата не произведена | 1382,7 |  | 0,0 | 0,0 | Содержание и ремонт дорог, их обустройство в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшение технологическо-го и эксплуатацион-ного состояния, повышение качества содержания |
| 12 | Министерст-во жилищно-коммуналь-ного хозяйства и энергетики Новосибирс-кой области, Администрация р.п. Колывань Колыванско-го района Новосибирс-кой области | Благоустройство общественных пространств населенных пунктов | Социальная (благоустройство) | Начало 2017 г. | Колыванс-кий район, р.п. Колывань (аллея на Московской 2017-2018 гг. аллея в парке им. Пичугина 2019 г., территория ЗАГСа -2019 г.) | Стадия реализации | 16565,8 |  | 15,2 | 10393,0 | Улучшение культурно-бытовых условий населения, создание комфортных условий проживания |
| 13 | Министерст-во жилищно-коммуналь-ного хозяйства и энергетики Новосибирс-кой области, Администрация Скалинского сельсовета Колыванско-го района Новосибирс-кой области | Благоустройство общественных пространств населенных пунктов | Социальная (благоустройство) | 2018-2019 г. | Колыванский район, с. Скала | В стадии реализации | 2855,9 |  | 2020,9 | 2771,7 | Улучшение культурно-бытовых условий населения, создание комфортных условий проживания |
| 14 | Министерс-тво жилищно-коммуналь-ного хозяйства и энергетики Новосибирс-кой области, Администрация р.п. Колывань Колыванско-го района Новосибирс-кой области | Реконструкция станции II подъема | Производст-венная, социальная | 2019 г. | Колыванский район, р.п. Колывань | В стадии реализации. Строительно-монтажные работы завершены. Ведутся пуско-наладочные работы | 9252,6 |  | 2775,7 | 2775,7 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ, улучшение экологической ситуации, улучшение качества воды |
| 15 | Администрация Скалинского сельсовета Колыванско-го района Новосибирской области, Министерст-во культуры Новосибирской области | Здание Муниципального бюджетного учреждения объединённый центр культуры молодежи и спорта "МАЯК" Скалинского сельсовета (капитальный ремонт) | Социальная | Начало 2017 г. (срок завершения кап. ремонта не определен) | Колыванс-кий район с.Скала ул. Калинина, д. 3 | В стадии реализации | 6300,0 |  | 0,0 | 1891,2 | Улучшение культурно-бытовых условий населения, улучшение качества предоставления общественных услуг |
| 16 | Министерство культуры Новосибирской области, Администрация Колыванско-го района Новосибирской области | Капитальный ремонт районного муниципального бюджет6ного учреждения «Колыванский Дом Культуры «Юность» | Социальная | 2019 г. | НСО, р.п. Колывань ул. Московская 48 | В стадии реализации | 10526,4 |  | 0,0 | 0,0 | Создание условий, обеспечивающих доступ населения к высококачественным культурным услугам и формирующих благоприятную культурную среду для творческой самореализации каждой личности и всего населения района |
| 17 | Министерст-во культуры Новосибирской области, Администрация Вьюнского сельсовета Колыванско-го района Новосибирс-кой области | Капитальный ремонт муниципального казенного учреждения объединенного центра культуры «Гармония» Вьюнского сельсовета | Социальная | 2019 г. | НСО, Колыванс-кий район, с. Вьюны, ул. Советская, 21 | В стадии реализации | 1052,7 |  | 0,0 | 0,0 | Создание условий, обеспечивающих доступ населения к высококачественным культурным услугам и формирующих благоприятную культурную среду для творческой самореализации каждой личности и всего населения района |
| 18 | Министерство культуры Новосибирской области, Администрация Пономарев-ского сельсовета Колыванско-го района Новосибирской области | Капитальный ремонт муниципального казенного учреждения объединенного центра культуры «Северянка» Пономаревского сельсовета | Социальная | 2019 г. | НСО, Колыванс-кий район, с. Пономаревка, ул. Центральная, 3 | В стадии реализации | 1027,2 |  | 0,0 | 0,0 | Создание условий, обеспечивающих доступ населения к высококачественным культурным услугам и формирующих благоприятную культурную среду для творческой самореализации каждой личности и всего населения района |
| 19 | Администрация Колыванско-го района Новосибирс-кой области, Министерст-во образования Новосибир-ской области | Здание муниципального бюджетного общеобразо-вательного учреждения "Боярская средняя общеобразо-вательная школа" (капитальный ремонт, замена деревянных окон на пластиковые) | Социальная (образование) | 2019 г. | Колыван-ский район, с. Боярка, ул. Мира, д. 20 | Завершено | 526,3 |  | 526,3 | 526,3 | Улучшение качества предоставления общественных услуг в сфере образования |
| 20 | Администрация Колыванско-го района Новосибирской области, Министерст-во образования Новосибирс-кой области | Здание муниципального бюджетного общеобразо- вательного учреждения "Южинская основная школа" (капитальный ремонт кровли | Социальная (образование) | 2019 г. | Колыванс-кий район, д. Южино, ул. Школьная, д. 20 | Завершено | 2189,3 |  | 2189,3 | 2189,3 | Улучшение качества предоставления общественных услуг в сфере образования |
| 21 | Администрация Колыванско-го района Новосибирской области, Министерст-во образования Новосибирс-кой области | Здание муниципального бюджетного общеобразо-вательного учреждения "Пономаревская средняя общеобразо-вательная школа" (капитальный ремонт, замена деревянных окон на пластиковые) | Социальная (образование) | 2019 г. | Колыванс-кий район, с. Пономарев-ка, ул. Береговая, д. 40а | Завершено | 530,0 |  | 526,3 | 526,3 | Улучшение качества предоставления общественных услуг в сфере образования |
| 22 | Администрация Колыванско-го района Новосибирс-кой области, Министерст-во образования Новосибирс-кой области | Здание муниципального бюджетного общеобразо-вательного учреждения "Скалинская средняя общеобразо-вательная школа" (капитальный ремонт, замена деревянных окон на пластиковые) | Социальная (образование) | 2019 г. | Колыванс-кий район, с. Скала, ул. Калинина, д. 6 | Завершено | 1598,2 |  | 1598,2 | 1598,2 | Улучшение качества предоставления общественных услуг в сфере образования |
| 23 | Администрация Колыванско-го района Новосибирс-кой области, Министерст-во образования Новосибирс-кой области | Здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Колыванский детский сад № 1" (капитальный ремонт кровли) | Социальная (образование) | 2019 г. | Колыванс--кий район, р.п. Колывань, ул. Советская, д. 45 | Завершено | 1052,7 |  | 1052,7 | 1052,7 | Улучшение качества предоставления общественных услуг в сфере образования |
| 24 | Администрация Колыванско-го района Новосибирс-кой области, Министерст-во образования Новосибирс-кой области | Здание муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Колыванская детско-юношеская спортивная школа" (капитальный ремонт, замена деревянных окон на пластиковые | Социальная (образование) | 2019 г. | Колыванс-кий район, р.п. Колывань, ул. Карла Маркса, д. 64 | Завершено | 1052,7 |  | 1052,7 | 1052,7 | Улучшение социальной сферы жизнеде-ятельности. Улучшение качества предоставления общественных услуг в сфере дополнитель-ного образования |
| 25 | Министерст-во здравоохранения НСО, ГБУЗ НСО «Колыванс-кая ЦРБ» | Фельдшерско-акушерский пункт (строительство) | Социальная (здравоохранение) | 2019 г. | Колыванс-кий район, с. Новотроицк | В стадии реализации | 9800,0 |  | 0,0 | 0,0 | Улучшение качества предоставления общественных услуг в сфере здравоох-ранения |
|  | Планируемые к реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Администрация Колыванско-го района Новосибирской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области | Водопровод (строительство) | Производст-венная, социальная (водоснабже-ние) | 2019 г. | Колыванский район, с. Скала, ул. Калинина, ул. Мира, ул. Сельская, ул. Зеленая | Прединвестици-онная (ПСД отправлено на государствен-ную экспертизу) | 20200,0 |  | 0,0 | 0,0 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ, улучшение экологической ситуации, улучшение качества воды |
| 27 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Администрация Колыванско-го района Новосибирской области | Скважина водоснабжения (строительство) | Производст-венная, социальная | 2019 г. | Колыванс-кий район, с. Пономарев-ка, ул. Береговая | Прединвести-ционная | 5500,0 |  | 0,0 | 0,0 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ, улучшение экологической ситуации, улучшение качества воды |
| 28 | Администрация Колыванско-го района Новосибирс-кой области, Департамент физкультуры и спорта Новосибирс-кой области | Спортивный комплекс с игровым залом (строительство) | Социальная (Физическая культура и спорт) | Не определено | Колыванс-кий район, р.п. Колывань | Прединвести-ционная | Не определено |  | 0,0 | 0,0 | Улучшение культурно-бытовых условий населения, создание возможностей для занятия спортом |
| 29 | Министерст-во здравоохра-нения НСО, ГБУЗ НСО «Колыванс-кая ЦРБ» | Лечебно-диагностический корпус ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» (строительство) | Социальная (здравоохране-ние) | 2019-2021 гг. | Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Советская, д. 26 | Прединвести-цинная | 73000,0 |  | 0,0 | 0,0 | Улучшение качества предоставления общественных услуг в сфере здравоох-ранения |
| 30 | Министерс-во жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибир-ской области, Администрация Колыванско-го района Новосибирс-кой области | Реконструкция водопроводных сетей в с. Соколово Колыванского района, Новосибирской области | Производственная, социальная (водоснабже-ние) | 2019 г. | Колыван-ский район Новосибир-ской области с.Соколово | Прединвести-ционная (ПСД отправлено на государствен-ную экспертизу) | 35000,0 |  | 0,0 | 0,0 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ, улучшение экологической ситуации, улучшение качества воды |
| 31 | ООО «Сибирский» | Животноводчес-кий комплекс мощность 3 тыс. скотомест (строительство) | Производственная (сельское хозяйство) | 2020-2022 гг. | Колыванс-кий район Новосибирской области с.Новотырышкино | Прединвести-ционная | 2037000,0 |  | 0,0 | 0,0 | Создание 300 рабочих мест |

Проблемы, возникающие при реализации инвестиционных проектов

| Наименование инвестиционного проекта | Проблема | Пути решения (действия инвестиционного уполномоченного) |
| --- | --- | --- |
| Спортивный комплекс с игровым залом (строительство) | Отсутствие финансовых средств в бюджете Колыванского района Новосибирской области | 1.Привлечение средств федерального и областного бюджетов, участие в реализации мероприятий национальных проектов и государственных программ. 2.Заключение концессионных соглашений. |

2. Концессионные соглашения, соглашения о муниципально–частном партнерстве

(нарастающим итогом с начала отчетного года)

| Наименование муниципального района (городского округа, органа власти) | Наименование проекта | Уровень реализации | Сфера реализации | Отрасль реализации | Форма реализации проекта | Нормативное основание реализации проекта | Способ реализации проекта | Статус реализации проекта | Основание реализации проекта | Статус соглашения | Дата подписания соглашения | Публичный партнер | Частный партнер | Дата ввода объекта в эксплуатацию | Срок реализации проекта (лет) | Технико-экономические параметры проекта | Общий объем инвестиций в реализацию проекта (тыс. рублей) | Объем частных инвестиций в реализацию проекта (тыс. рублей) | Бюджетные обязательства (да/нет) | Объем бюджетных обязательств (тыс. рублей) | Иные условные бюджетные обязательства в проекте (да/нет) | Объем иных условных бюджетных обязательств в проекте (тыс. рублей) | Привлечение консультантов и советников (юридических лиц) для реализации проекта (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализуемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов

(за отчетный период)

| № | Инициатор обращения | Дата обращения | Цель обращения | Результат рассмотрения обращения | Действия инвестиционного уполномоченного | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП Глотов В.А. | 16.01.2019 | По вопросам оказания финансовой поддержки СМиСП | Дана информация о мерах муниципальной поддержки, сроках рассмотрения заявок на оказание финансовой помощи | Оказана консультация, даны разъяснения |  |
| 2 | ИП Уськова Е.В. | 28.01.2019 | По вопросам оказания финансовой поддержки СМиСП | Дана информация о мерах муниципальной поддержки, сроках рассмотрения заявок на оказание финансовой помощи | Оказана консультация, даны разъяснения |  |
| 3 | ООО "Кооппроизводст-венник" | 17.02.2019 | По вопросам оказания финансовой поддержки СМиСП | Дана информация о мерах муниципальной поддержки, сроках рассмотрения заявок на оказание финансовой помощи | Оказана консультация, даны разъяснения |  |
| 4 | ООО "Учебный центр "Профи" | 12.04.2019 | По вопросам оказания финансовой поддержки СМиСП | Дана информация о мерах муниципальной поддержки, сроках рассмотрения заявок на оказание финансовой помощи | Оказана консультация, даны разъяснения |  |
| 5 | ИП Огнев А.Ю. | 15.04.2019 | По вопросам оказания финансовой поддержки СМиСП | Дана информация о мерах муниципальной поддержки, сроках рассмотрения заявок на оказание финансовой помощи | Оказана консультация, даны разъяснения |  |
| 6 | ООО ПК "Невод" | 23.07.2019 | По вопросам оказания финансовой поддержки СМиСП | Дана информация о мерах муниципальной поддержки, сроках рассмотрения заявок на оказание финансовой помощи | Оказана консультация, даны разъяснения |  |
| 7 | ООО «Сибирский» | 18.07.2019 | О предоставлении в аренду земельных участков | Даны разъяснения по вопросу участия в аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков | Оказана консультация, даны разъяснения |  |
| 8 | ИП Михальченко С.А. | 09.08.2019 | По вопросам оказания финансовой поддержки СМиСП | Дана информация о мерах муниципальной поддержки, сроках рассмотрения заявок на оказание финансовой помощи | Оказана консультация, даны разъяснения |  |
| 9 | ИП Меркушкина Н.С. | 19.08.2019 | По вопросам оказания финансовой поддержки СМиСП | Дана информация о мерах муниципальной поддержки, сроках рассмотрения заявок на оказание финансовой помощи | Оказана консультация, даны разъяснения |  |
| 10 | ООО "АМИГО" | 22.08.2019 | По вопросам оказания финансовой поддержки СМиСП | Дана информация о мерах муниципальной поддержки, сроках рассмотрения заявок на оказание финансовой помощи | Оказана консультация, даны разъяснения |  |

4. Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного

(за отчетный период)

| Ведение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования |  |
| --- | --- |
| Наименование раздела | Социально-экономическое развитие/инвестиционная политика |
| Адрес раздела в сети «Интернет» | http://www.kolivan.nso.ru/page/35 |
| Контактные данные инвестиционного уполномоченного (да/нет) | да |
| План работы инвестиционного уполномоченного (да/нет) | да |
| Количество сообщений / публикаций в отчетном периоде | 14 |
| Темы сообщений / публикаций | 1.Постановление Главы Колыванского района Новосибирской области от 02.04.2019 №55 «О внесении изменений в постановление Главы Колыванского района Новосибирской области от 01.11.2012 № 1480»; 2.Постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области от 27.03.2019 №296-а «Об утверждении плана работы инвестиционного уполномоченного Колыванского района Новосибирской области на 2019 год»; 3.Постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области от 02.04.2019 №319-а «О внесении изменений в постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области от 17.11.2017 № 1257-а»; 4.Постановление Главы Колыванского района Новосибирской области от 27.03.2019 №46 «Об утверждении плана работы Совета по инвестициям Колыванского района на 2019 год»; 5.Постановление Главы Колыванского района Новосибирской области от 01.11.2012 № 1480 «О Совете по инвестициям» (актуальная версия); 6.Меры поддержки инвесторов (актуальная версия). 7.План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Колыванском районе Новосибирской области; 8.Инвестиционный паспорт Колыванского района Новосибирской области; 9.Отчет инвестиционного уполномоченного Колыванского района Новосибирской области за 2018г.; 10. Отчет инвестиционного уполномоченного Колыванского района Новосибирской области за 1 квартал 2019г. 11. Протокол заседания Совета по инвестициям Колыванского района от 10.04.2019. 12. Отчет инвестиционного уполномоченного Колыванского района Новосибирской области за II квартал 2019г.; 13. Инвестиционное послание Главы Колыванского района Новосибирской области на 2019 год; 14. Постановление Главы Колыванского района Новосибирской области от 30.09.2019 №197 «О внесении изменений в постановление Главы Колыванского района Новосибирской области от 01.11.2012 № 1480» |
| Наличие канала «прямой связи» (да/нет) | да |
| Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи» | 1 |
| Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования на различных публичных мероприятиях, в СМИ, издание печатной продукции |  |
| Количество публичных мероприятий с участием инвестиционного уполномоченного | 16 |
| Темы выступлений инвестиционного уполномоченного на публичных мероприятиях | - Об итогах социально-экономического развития Колыванского района Новосибирской области 2018 год (1); - Об итогах социально-экономического развития Колыванского района за первое полугодие 2019 года (12); - О мерах государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (3). |
| Количество публикаций в СМИ | 9 |
| Темы публикации | Газета «Трудовая Правда» статьи: 1.Многое зависит от совместной работы; 2. Социальную, политическую и экономическую стабильность сохраним. 3. О проведении конкурса по отбору субъектов малого и среднего бизнеса для оказания финансовой поддержки (3); 4.Об итогах участия товаропроизводителей Колыванского района Новосибирской области в оптово-розничной ярмарке «Краснообская осень» (2); 5. Инвестиционное послание (2). |
| Количество выступлений на телевидении, радио и др. | 0 |

5. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы по вопросам инвестиционного развития

(нарастающим итогом с начала отчетного года)

| № | Наименование нормативного правового акта | №, дата | Суть принятого нормативного правового акта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области «О внесении изменений в постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области от 17.11.2017 № 1257-а» | №319-а от 02.04.2019 | В целях приведения в соответствие с действующем законодательством и с учетом практической целесообразности внесено изменение в положение об инвестиционном уполномоченном Колыванского района Новосибирской области |
| 2 | Постановление Главы Колыванского района Новосибирской области «О внесении изменений в постановление Главы Колыванского района Новосибирской области от 01.11.2012 № 1480»; | № 55 от 02.04.2019 | В целях приведения в соответствие с действующем законодательством и с учетом практической целесообразности внесено изменение в положение о Совете по инвестициям Колыванского района Новосибирской области |
| 3 | Постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Колыванского района Новосибирской области от 23.07.2018 №791-а» | № 349-а от 05.04.2019 | Внесены изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| 4 | Постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Колыванского района Новосибирской области от 05.04.2019 № 350-а» | № 350-а от 05.04.2019 | Внесены изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги по внесению изменений в разрешение на строительство |
| 5 | Постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Колыванского района Новосибирской области от 05.04.2019 № 612-а» | № 351-а от 05.04.2019 | Внесены изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
| 6 | Постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Колыванского района Новосибирской области от 27.12.2017 № 1427-а» | № 352-а от 05.04.2019 | Внесены изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги по подготовке и утверждению градостроительного плана земельного участка |
| 7 | Постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Колыванского района Новосибирской области от 31.05.2018 № 611-а» | № 353-а от 05.04.2019 | Внесены изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство |
| 8 | Постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Колыванского района Новосибирской области от 22.04.2016 № 224-а» | № 354-а от 05.04.2019 | Внесены изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги по продлению срока действия разрешения на строительство |
| 9 | Постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Колыванского района Новосибирской области от 23.07.2018 № 790-а» | № 355-а от 05.04.2019 | Внесены изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства |
| 10 | Постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области «О внесении изменений в постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области от 06.02.2018 № 93-а» | № 407-а от 18.04.2019 | Внесены изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче сведений из реестра муниципального имущества |
| 11 | Постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Колыванского района Новосибирской области от 23.07.2018 № 790-а» | № 500-а от 29.04.2019 | Внесены изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства |
| 12 | Постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Колыванского района Новосибирской области от 23.07.2018 № 791-а» | № 501-а от 29.04.2019 | Внесены изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| 13 | Постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Колыванского района Новосибирской области от 14.11.2017 № 1225-а» | № 750-а от 01.07.2019 | Внесены изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности без проведения торгов |
| 14 | Постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области «О внесении изменений в постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области от 01.11.2017 № 1170-а» | № 752-а от 01.07.2019 | Внесены изменения в регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению в безвозмездное пользование имущества муниципальной казны Колыванского района Новосибирской области юридическим лицам без проведения торгов |
| 15 | Постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области «О внесении изменений в постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области от 01.11.2017 № 1171-а» | № 751-а от 01.07.2019 | Внесены изменения в регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного строительства |
| 16 | Постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области «О внесении изменений в постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области от 30.10.2017 № 1159-а» | № 753-а от 01.07.2019 | Внесены изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги по утверждению схемы расположения участка земли или участков земли на кадастровом плане |
| 17 | Постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области «О внесении изменений в постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области от 01.03.2018 № 185-а» | № 755-а от 01.07.2019 | Внесены изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков без проведения торгов |
| 18 | Постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Колыванского района Новосибирской области от 06.02.2018 № 93-а» | № 756-а от 01.07.2019 | Внесены изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче сведений из реестра муниципального имущества |
| 19 | Постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Колыванского района Новосибирской области от 14.11.2017 № 1225-а» | № 757-а от 01.07.2019 | Внесены изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги по предварительному согласованию предоставления земельных участков |
| 20 | Постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Колыванского района Новосибирской области от 14.11.2017 № 1222-а» | № 759-а от 01.07.2019 | Внесены изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков в аренду без проведения торгов |
| 21 | Постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области «О внесении изменений в постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области от 01.03.2018 № 182-а» | № 760-а от 01.07.2019 | Внесены изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитута в установленных Правительством Российской Федерации случаях |
| 22 | Постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области «О внесении изменений в постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области от 22.04.2016 № 225-а» | № 766-а от 02.07.2019 | Внесены изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги по внесению изменений в разрешение на строительство |
| 23 | Постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области «О внесении изменений в постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области от 22.04.2016 № 224-а» | № 767-а от 02.07.2019 | Внесены изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги по продлению срока действия разрешения на строительство |
| 24 | Постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Колыванского района Новосибирской области от 31.05.2018 № 611-а» | № 768-а от 02.07.2019 | Внесены изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство |
| 25 | Постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Колыванского района Новосибирской области от 27.12.2017 № 1427-а» | № 771-а от 02.07.2019 | Внесены изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги по подготовке и утверждению градостроительного плана земельного участка |
| 26 | Постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области «О внесении изменений в постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области от 31.05.2018 № 612-а» | № 773-а от 02.07.2019 | Внесены изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
| 27 | Постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области «О внесении изменений в постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области от 23.07.2018 № 790-а» | № 774-а от 02.07.2019 | Внесены изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства |
| 28 | Постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области «О внесении изменений в постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области от 14.11.2017 № 1224-а» | № 758-а от 01.07.2019 | Внесены изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков в собственность бесплатно |
| 29 | Постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области «О внесении изменений в муниципальную программу Колыванского района Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Колыванском районе Новосибирской области на 2019-2021 годы» | № 926-а от 06.08.2019 | Внесены изменений в муниципальную программу Колыванского района Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Колыванском районе Новосибирской области на 2019-2021 годы» |
| 30 | Постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области «О внесении изменений в постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области от 14.11.2017 № 1224-а» | № 1063-а от 06.09.2019 | Внесены изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков в собственность бесплатно |
| 31 | Постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области «О внесении изменений в постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области от 01.03.2018 № 185-а» | №1064-а от 06.09.2019 | Внесены изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков без проведения торгов |
| 32 | Постановление Главы Колыванского района Новосибирской области «О внесении изменений в постановление Главы Колыванского района Новосибирской области от 01.11.2012 № 1480» | № 197 от 30.09.2019 | В целях приведения в соответствие с действующем законодательством и с учетом практической целесообразности внесено изменение в положение о Совете по инвестициям Колыванского района Новосибирской области |

Инвестиционный уполномоченный

Колыванского района Новосибирской области	           Ж.В. Румынская