Отчет

инвестиционного уполномоченного Колыванского района Новосибирской области

за I полугодие 2021 года

(отчетный период)

1. Реализуемые инвестиционные проекты

| № п/п | Инициатор проекта | Наименование проекта | Сфера реализации проекта | Период реализации проекта | Место расположения проекта | Стадия реализации проекта | Объем инвестиций, тыс. рублей |  |  |  | Социальная эффективность проекта (например: создание новых рабочих мест, шт.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | планируемый на весь срок реализации проекта | фактический |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | нарастающим итогом с начала отчетного года | нарастающим итогом с начала реализации проекта |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |
|  | Реализуемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | АО «Кудряшовское» | Строительство свиноводческого комплекса (третья очередь) | Производственная (сельское хозяйство) | 2018-2021гг. | Колыванский район | В стадии завершения | 3249800,0 | 165927,0 |  | 3142966,0 | Создание 50 рабочих мест |  |
| 2. | СППСТК «Агропром» | Строительство цеха по переработке молока мощностью 200 литров в сутки | Производственная (переработка сх. продукции) | 2020-2021гг. | Колыванский район, с. Скала | В стадии реализации | 20294,0 | 4422,6 |  | 20294,0 | Создание 3-х рабочих мест |  |
| 3. | КФХ Олин К.Л. | Техническое переоснащение крестьянского (фермерского) хозяйства | Производственная (сельское хозяйство) | 2020-2021 гг. | Колыванский район, с.Тропино | В стадии реализации | 9170,0 | 270,0 |  | 9170,0 | Создание 3-х рабочих мест |  |
| 4. | Администрация Колыванского района Новосибирской области, Министерство образования Новосибирской области | Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Новотырышкинская средняя общеобразовательная школа" | Социальная (образование) | 2018-2021 г. | Колыванский район, с.Новотырышкино, ул. Ленина, д. 21 | В стадии реализации | 103013,4 | 0,0 |  | 72272,5 | Улучшение качества предоставления общественных услуг в сфере образования |  |
| 5. | Администрация Колыванского района Новосибирс-кой области, Департамент физкультуры и спорта Новосибирской области | Строительство спортивного комплекса с игровым залом | Социальная (физическая культура и спорт) | 2020-2021 г. | Колыванский район, р.п. Колывань | В стадии реализации | 115900,0 |  |  | 90183,2 | Улучшение культурно-бытовых условий населения, создание возможностей для занятия спортом |  |
| 6. | ООО «ИНД-СИБИРЬ» | Строительство птицекомплекса по промышленному производству и переработке 15000 тонн мяса индейки живым весом в год | Призводственная (сельское хозяйство, переработка сельскохозяйственной продукции) | 2017-2021 гг. | Колыванский район, р.п. Колывань | В стадии реализации | 4163100,0 | 0,0 |  | 98886,0 | Создание 365 рабочих мест, предоставление населению продукции производимой в рамках проекта |  |
|  | Планируемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Министерство здравоохранения НСО, ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» | Строительство здания ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» | Социальная (здравоохранение) | 2023 г. | Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Советская, д. 26 | Прединвестиционная | 306500 | 0,0 | 4144,42 |  | Улучшение качества предоставления общественных услуг в сфере здравоох-ранения |  |
| 8. | Министерство здравоохранения НСО, ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» | Реконструкция здания поликлиники ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» | Социальная (здравоохранение) | 2023 | Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Советская, д. 26 | Прединвестиционная | 89600,0 | 0,0 | 0,0 |  | Улучшение качества предоставления общественных услуг в сфере здравоохранения |  |
| 9. | Министерство здравоохранения НСО, ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» | Строительство фельдшерско-акушерского пункта | Социальная (здравоохранение) | 2023 г. | Колыванский район, с. Воробьево | Прединвестиционная | 15800,0 | 0,0 | 0,0 |  | Улучшение качества предоставления общественных услуг в сфере здравоохранения |  |
| 10. | Министерство здравоохранения НСО, ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» | Строительство фельдшерско-акушерского пункта | Социальная (здравоохранение) | 2022 г. | Колыванский район, с. Юрт-Акбалык | Прединвестиционная | 11600,0 | 0,0 | 0,0 |  | Улучшение качества предоставления общественных услуг в сфере здравоохранения |  |
| 11. | Администрация Колыванского района Новосибирской области, Министерство культуры Новосибирской области | Строительство модульного клуба | Социальная (культура) | 2023 г. | Колыванский района, с. Боярка | Предъинвестиционная | 55000,0 | 0,0 | 0,0 |  | Улучшение качества предоставления общественных услуг в сфере культуры |  |
| 12. | Администрация Колыванского района Новосибирской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления до с. Новотырышкино | Производственная (газоснабжение) | 2022 гг. | Колыванский район | Предъинвестиционная | 66074,1 | 0,0 | 0,0 |  | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ, улучшение экологической ситуации |  |
| 13. | Администрация Колыванского района Новосибирской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области | Строительство газопроводных сетей, газификация домовладений | Производственная (газоснабжение) | 2022 г. | Колыванский района, с. Новотырышкино | Проектные работы | 29538,0 |  |  |  | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ, улучшение экологической ситуации |  |
| 14. | Администрация Колыванского района Новосибирской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области | Строительство газопроводных сетей, газификация домовладений | Производственная (газоснабжение) | 2022 г. | Колыванский района, с. Воробьево | Проектные работы | 273985,60 | 0,0 | 0,0 |  | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ, улучшение экологической ситуации |  |
| 15. | Администрация Колыванского района Новосибирской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области | Проведение модернизации тепловых сетей | Производственная (теплоснабжение) | 2025 г. | Колыванский район, с. Скала | Прединвестиционная | 16700,0 | 0,0 | 0,0 |  | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ, улучшение экологической ситуации |  |
| 16. | Администрация Колыванского района Новосибирской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской | Строительство газопровода высокого давления, ШРП, распределительного газопровода низкого давления | Производственная (газоснабжение) | 2024 г. | Колыванский район, с. Малый Оёш | Прединвестици-онная | 23000,0 | 0,0 | 0,0 |  | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ, улучшение экологической ситуации |  |
| 17 | Администрация Колыванского района Новосибирской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской | Реконструкция водопроводной сети | Производственная (водоснабжение) | 2021 г. | Колыванский район, р.п. Колывань | Прединвестиционная | 36200,0 | 0,0 | 0,0 |  | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ |  |
| 18. | Администрация Колыванского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области | Строительство центрального водопровода холодного водоснабжения | Производственная (водоснабжение) | 2025 г. | Колыванский район, с. Скала, ул. Калинина, ул. Мира, ул.Сельская, ул.Зеленая, ул. Школьная | Прединвестиционная | 20100,0 |  |  |  | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ, улучшение экологической ситуации |  |
| 19. | Администрация Колыванского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области | Строительство газопровода низкого давления к жилым домам | Производственная (газоснабжение) | 2024 г. | Колыванский район, д. Большой Оёш ул. Озерная, Суворова, пер. Речной, пер. Колхозный, ул. Южная, ул. Победы в д. Большой Оёш р.п. Колывань, д. Большой Оёш | Прединвестиционная | 20500,0 |  |  |  | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ, улучшение экологической ситуации |  |
| 20. | Администрация Колыванского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области | Газификация населенных пунктов муниципального образования р.п. Колывань: 1. Строительство наружного газопровода низкого давления от ШРП-6 к жилым домам в р.п. Колывань; 2. Строительство газопровода высокого давления по ул. О. Жилиной в р.п. Колывань | Производственная (газоснабжение) | 2024 г. | Колыванский район, р.п. Колывань | Прединвестиционная | 33200,0 | 0,0 | 0,0 |  | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ, улучшение экологической ситуации |  |
| 21. | Администрация Колыванского района Новосибирской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области | Реконструкция водопроводных сетей | Производственная (водоснабжение) | 2021 г. | Колыванский района, с. Соколово | Реализация 1 этапа | 73700,0 (1 этап- 9292,0) | 9292 | 9292 |  | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ, улучшение экологической ситуации |  |
| 22. | Администрация Колыванского района Новосибирской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской | Строительство водозаборной скважины | Производственная (водоснабжение) | 2022 г. | Колыванский район, с. Малый Оёш | Прединвестиционная | 8500,0 |  | 0,0 |  | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ, улучшение экологической ситуации |  |
| 23. | Администрация Колыванского района Новосибирской области, Министерство культуры Новосибирской области | Строительство модульного клуба | Социальная (культура) | 2025 г. | Колыванский района, с. Сидоровка | Прединвестиционная | 55000,0 | 0,0 | 0,0 |  | Улучшение качества предоставления общественных услуг в сфере культуры |  |
| 24. | Администрация Колыванского района Новосибирской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области | Оборудование пешеходных переходов техническими средствами организации дорожного движения и устройство тротуаров по ул. Речная р.п. Колывань(тротуары Детский сад "Радуга" ул. Г.Гололобовой) | Производственная (дорожное хозяйство) | 2021 г. | Колыванский район, р.п. Колывань | Прединвестиционная | 4700,0 | 0,0 |  |  | Содержание и ремонт дорог, их обустройство в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшение технологического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания |  |
| 25. | Администрация Колыванского района Новосибирской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области | Оборудование пешеходных переходов техническими средствами организации дорожного движения и устройство тротуаров в р.п. Колывань, ул. Коммунистическая (тротуары Детский сад № 4 ул. Коммунистическая) | Производственная (дорожное хозяйство) | 2021 г. | Колыванский район, р.п. Колывань | Прединвестиционная | 3700,0 | 0,0 |  |  | Содержание и ремонт дорог, их обустройство в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшение технологического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания |  |
| 26. | Администрация р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области | Ремонт дороги по ул. Сергиенко в р.п. Колывань | Производственная (дорожное хозяйство) | 2021 г. | Колыванский район, р.п. Колывань | Прединвестиционная | 10700,0 | 0,0 |  |  | Содержание и ремонт дорог, их обустройство в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшение технологического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания |  |
| 27. | Администрация р.п Колывань Колыванского района Новосибирской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области | Ремонт дороги по ул. Советская в р.п. Колывань | Производственная (дорожное хозяйство) | 2021 г. | Колыванский район, р.п. Колывань | Прединвестиционная | 48000,0 | 0,0 |  |  | Содержание и ремонт дорог, их обустройство в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшение технологического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания |  |
| 28. | Администрация Колыванского района Новосибирской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской | Капитальный ремонт водозаборной скважины | Производственная (водоснабжение) | 2021 г. | Колывансикй район, с. Пономаревка | Прединвестиционная | 1600 |  |  |  | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ, улучшение экологической ситуации |  |
| 29. | Администрация Колыванского района Новосибирской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской | Строительство водозаборной скважины | Производственная (водоснабжение) | 2022 г. | Колывансикй район, Д.Хохловка | Прединвестиционная | 8500,0 |  | 0,0 |  | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ, улучшение экологической ситуации |  |
| 30. | Администрация Колыванского района Новосибирской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской | Уличное освещение с.Пономаревка ул.Береговая | Производственная (водоснабжение) | 2022 г. | Колывансикй район, с.Пономаревка ул.Береговая | Прединвестиционная | 1600,0 |  | 0,0 |  | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ, улучшение экологической ситуации |  |

Проблемы, возникающие при реализации инвестиционных проектов

| Наименование инвестиционного проекта | Проблема | Пути решения (действия инвестиционного уполномоченного) |
| --- | --- | --- |

2. Концессионные соглашения, соглашения о муниципально–частном партнерстве

(нарастающим итогом с начала отчетного года)

| Наименование муниципального района (городского округа, органа власти) | Наименование проекта | Уровень реализации | Сфера реализации | Отрасль реализации | Форма реализации проекта | Нормативное основание реализации проекта | Способ реализации проекта | Статус реализации проекта | Основание реализации проекта | Статус соглашения | Дата подписания соглашения | Публичный партнер | Частный партнер | Дата ввода объекта в эксплуатацию | Срок реализации проекта (лет) | Технико-экономические параметры проекта | Общий объем инвестиций в реализацию проекта (тыс. рублей) | Объем частных инвестиций в реализацию проекта (тыс. рублей) | Бюджетные обязательства (да/нет) | Объем бюджетных обязательств (тыс. рублей) | Иные условные бюджетные обязательства в проекте (да/нет) | Объем иных условных бюджетных обязательств в проекте (тыс. рублей) | Привлечение консультантов и советников (юридических лиц) для реализации проекта (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализуемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов

(за отчетный период)

| № | Инициатор обращения | Дата обращения | Цель обращения | Результат рассмотрения обращения | Действия инвестиционного уполномоченного | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного

(за отчетный период)

| Ведение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования |  |
| --- | --- |
| Наименование раздела | Социально-экономическое развитие/инвестиционная политика |
| Адрес раздела в сети «Интернет» | https://www.kolivan.nso.ru/page/35 |
| Контактные данные инвестиционного уполномоченного (да/нет) | да |
| План работы инвестиционного уполномоченного (да/нет) | да |
| Количество сообщений / публикаций в отчетном периоде | 5 |
| Темы сообщений / публикаций | 1. План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Колыванском районе Новосибирской области (распоряжение Администрации Колыванского района Новосибирской области от 202.2021 104-ра) 2. Инвестиционный паспорт Колыванского района Новосибирской области; 3. Отчет инвестиционного уполномоченного Колыванского района Новосибирской области за 2020 год; 4. Постановление Главы Колыванского района Новосибирской области от 16.03.2021 № 47 «О внесении изменений в постановление Главы Колыванского района Новосибирской области от 01.11.2012 № 1480» 5. Отчет инвестиционного уполномоченного Колыванского района Новосибирской области за 1 квартал 2021года. |
| Наличие канала «прямой связи» (да/нет) | да |
| Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи» | - |
| Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования на различных публичных мероприятиях, в СМИ, издание печатной продукции |  |
| Количество публичных мероприятий с участием инвестиционного уполномоченного |  |
| Темы выступлений инвестиционного уполномоченного на публичных мероприятиях |  |
| Количество публикаций в СМИ |  |
| Темы публикации |  |
| Количество выступлений на телевидении, радио и др. |  |

5. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы по вопросам инвестиционного развития

(нарастающим итогом с начала отчетного года)

| № | Наименование нормативного правового акта | №, дата | Суть принятого нормативного правового акта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Инвестиционный уполномоченный

Колыванского района Новосибирской области	           Ж.В. Румынская